K2 Term Project 보고서

1. K2 Team 구성

0792004 권 순 일	Github ID : 0792004
0792008 김 면 중	Github ID : 0792008
0592048 김 민 기	Github ID : 0592048

2. 보고서 수정사항

2012.11.20	최초 보고서 작성
2012.11.20	Team 구성 및 개발 목표, 문제점 및 극복방안 작성
2012.11.21	요구사항 추가 및 수정
2012.11.21	테스트 계획 추가 및 수정
2012.11.25	문제점 및 극복방안 (유저와 몬스터의 턴에 따라 가능한 동작 구현 부분의 극복방안) 수정
2012.11.25	요구사항 (종료 버튼 위치 상단 패널 → 하단 패널) 수정
2012.11.25	조원 추가에 따른 팀 구성 수정

3. 무엇을 개발할 것인가?

- PUZZLE RPG -

Game 자료실에 올라와 있는 Team MD의 게임에 RPG에 요소를 넣어서 새로운 게임을 만들려고 한다. / 화면 아래의 터치 패널에는 연속된 그림 (이미지는 변경할 예정) 의 같은 블록이 있다면 상쇄된다. 새로 만들어진 블록이 같다면 연속적으로 상쇄되며 콤보가 발생 한다.(Team MD와 같음) / 화면 위의 스크린 패널에는 몬스터 모습과 상태(hp, turn)가 나타나고, 블록이 상쇄된 경우 특수효과(예를 들면, 마법)가 발동되어 몬스터를 공격한다.

4. 문제점 및 극복방안

문 제 점	극 복 방 안
유저나 몬스터가 공격하거나 당하는 경우의 이미지 변화	유저와 몬스터의 상태를 구분해서 상태에 따른 이미지 출력 (state machine을 사용)
유저나 몬스터의 턴에 따라 가능한 동작 구현 / (예를 들어, 몬스터가 공격할 경우의 유저는 조작이 불가능함)	턴 여부에 따라 유저와 몬스터 간에 동기화로 해결 / (동기화에 관한 심화 공부 필요)
몬스터 다수 구현	몬스터 마다 우선순위가 있어서 우선순위가 높은 몬스터가 먼저 상태 변화 혹은 행동함
Team MD의 Project를 재사용 하기 때문에 소스 코드 이해 어려움	충분히 많은 소스 리딩을 통해서 검토함
Team MD의 Project를 재사용하여 PUZZLE RPG를 구현하는데 Team MD Project의 대부분이 PA library를 사용	PA library 학습

5. 요구사항

요구사항 ID	Custom-1	우선 순위	상
요구사항 명	메인 화면
요구사항 내용	- 메인화면에는 Start 버튼과 Exit 버튼이 있다. / - Start 버튼을 누르면 게임을 시작한다. / - Exit 버튼을 누르면 게임을 종료한다.

요구사항 ID	Custom-2	우선 순위	상
요구사항 명	게임 화면
요구사항 / 내용	- 하단 패널에는 공격 Turn 시에 유저가 이동시킬 수 있는 퍼즐 패널(가로 6칸, 세로 5칸)이 존재한다. / - 상단 패널 중앙에는 몬스터 이미지, 몬스터의 HP 정보와 유저나 몬스터가 공격할 시의 효과가 보여진다. / - 상단 패널 하단에는 유저의 HP와 MP 정보와 종료 버튼이 표시진다. / - 상단 패널 상단에는 층 Level, Turn이 표시된다.

요구사항 ID	Custom-2-(1)	우선 순위	중
요구사항 명	층 Level
요구사항 내용	- 층 Level은 1부터 시작하며, 최대 50층까지 존재한다.

요구사항 ID	Custom-2-(2)	우선 순위	중
요구사항 명	Trun 표시
요구사항 / 내용	- 유저 Turn인지 Monster Turn인지 표시한다. / - 공격 Turn을 기준으로 표시한다.

요구사항 ID	Custom-2-(3)	우선 순위	상
요구사항 명	종료 버튼
요구사항 내용	- 종료 버튼 클릭 시 창에 “종료하시겠습니까?” 라는 텍스트와 함께 “예” or “아니오”를 선택할 수 있는 버튼을 보여주고, “예”를 누르면 종료, “아니오”를 누르면 게임을 계속한다.

요구사항 ID	Custom-3	우선 순위	상
요구사항 명	몬스터
요구사항 내용	- 몬스터는 한마리만 등장한다. / - 몬스터의HP는 층 Level x 200의 HP를 가진다. / - 몬스터의 HP가 0이 되면 다음 층 Level로 이동한다. / - 몬스터의 공격력은 층 Level x 50의 공격력을 가지며, 공격력만큼 유저의 HP를 감소시킬 수 있다. (단, 유저가 방어 퍼즐 상쇄 시 몬스터의 공격력은 감소한다.)

요구사항 ID	Custom-4	우선 순위	상
요구사항 명	유저
요구사항 내용	- 유저는 HP와 MP를 갖는다. / - HP가 0이 되면 Game Over가 된다. / - 게임 시작 시 최대 HP는 1000으로 시작하며, 한 층 Level이 증가할 때 마다 최대 HP가 500씩 증가한다. / - MP는 특수 공격 시에 사용된다. / - 게임 시작 시 최대 MP는 500으로 시작하며, 한 층 Level이 증가할 때 마다 최대 MP가 100씩 증가한다.

요구사항 ID	Custom-5	우선 순위	상
요구사항 명	공격 Turn (유저 기준)
요구사항 내용	- 게임이 시작되면 유저가 공격 Turn을 갖는다. / - 공격 Turn은 제한 시간 10초가 주어진다. / - 공격 Turn 동안 하단 패널의 퍼즐을 움직일 수 있다. / - 공격 Turn의 제한 시간인 10초가 지나면 방어 Turn으로 넘어간다. / - 방어 Turn이 끝나면 다시 공격 Turn을 갖는다.

요구사항 ID	Custom-6	우선 순위	상
요구사항 명	방어 Turn (유저 기준)
요구사항 내용	- 공격 Turn의 제한 시간인 10초가 지나면 방어 Turn을 갖는다. / - 방어 Turn 동안 하단 패널의 퍼즐은 움직일 수 없다. / - 방어 Turn 동안 몬스터가 유저를 공격한다. / - 몬스터의 공격이 끝나면 공격 Turn으로 넘어간다. / - 방어 Turn이 한번 끝나면 상단 패널의 Turn 수를 1 증가 시킨다.

요구사항 ID	Custom-7	우선 순위	상
요구사항 명	퍼즐의 선택 및 이동
요구사항 내용	- 하단 패널의 퍼즐을 터치하여 퍼즐을 선택한다. / - 한 퍼즐을 선택한 후 가로 또는 세로로 마주한 다른 퍼즐을 선택하여 두 퍼즐의 위치를 바꾸어 퍼즐을 이동 시킨다. / - 선택 된 퍼즐과 가로 또는 세로로 마주한 퍼즐이 아닐 경우 퍼즐은 이동 되지 않는다.

요구사항 ID	Custom-8	우선 순위	상
요구사항 명	퍼즐의 상쇄 및 생성
요구사항 내용	- 가로 또는 세로로 같은 종류의 퍼즐이 세 개 이상이 마주하면 퍼즐은 상쇄된다. / - 퍼즐이 상쇄 된 위치에 무작위로 퍼즐이 다시 생성된다.

요구사항 ID	Custom-9	우선 순위	중
요구사항 명	퍼즐의 종류
요구사항 / 내용	- 퍼즐은 다섯 가지(공격, 방어, 특수 공격, HP, MP) 의 종류가 있다. / - 공격 퍼즐의 색깔 : 검정색 / - 방어 퍼즐의 색깔 : 초록색 / - 특수 공격 퍼즐의 색깔 : 보라색 / - HP 퍼즐의 색깔 : 빨간색 / - MP 퍼즐의 색깔 : 파란색

요구사항 ID	Custom-9-(1)	우선 순위	중
요구사항 명	공격 퍼즐
요구사항 / 내용	- 공격 퍼즐이 상쇄 되면 몬스터의 HP를 감소시킨다. / - 상쇄 된 공격 퍼즐 하나 당 몬스터의 HP를 10 감소시킨다. (기본 30)

요구사항 ID	Custom-9-(2)	우선 순위	중
요구사항 명	방어 퍼즐
요구사항 / 내용	- 방어 퍼즐이 상쇄 되면 몬스터 공격 Turn에서 몬스터의 공격력을 감소시켜 유저가 입는 피해를 감소시킨다. / - 상쇄 된 방어 퍼즐 하나 당 몬스터의 공격력을 5 감소시킨다. (기본 15) / - 방어 퍼즐을 상쇄 하여 몬스터의 공격력을 감소한 값이 몬스터의 공격력 보다 크면 몬스터의 공격력은 0이 되어 유저는 피해를 입지 않는다.

요구사항 ID	Custom-9-(3)	우선 순위	중
요구사항 명	특수 공격 퍼즐
요구사항 내용	- 특수 공격 퍼즐이 상쇄 되면 상쇄 퍼즐 개수 x100만큼의 MP를 감소 (기본 300) 시켜 몬스터에게 더 많은 피해를 준다. (단, 그 만큼의 MP를 보유하지 않았을 경우 특수 공격 퍼즐의 기능은 발동되지 않음.) / - 특수 공격 퍼즐이 3개 상쇄 되면 공격 퍼즐 3개가 상쇄 되었을 때 몬스터에게 주는 피해 x2 만큼의 피해를 몬스터에게 준다. / - 특수 공격 퍼즐이 4개 상쇄 되면 공격 퍼즐 4개가 상쇄 되었을 때 몬스터에게 주는 피해 x3 만큼의 피해를 몬스터에게 준다. / - 특수 공격 퍼즐이 5개 상쇄 되면 공격 퍼즐 5개가 상쇄 되었을 때 몬스터에게 주는 피해 x4 만큼의 피해를 몬스터에게 준다. / - 특수 공격 퍼즐이 6개 상쇄 되면 공격 퍼즐 6개가 상쇄 되었을 때 몬스터에게 주는 피해 x5 만큼의 피해를 몬스터에게 준다.

요구사항 ID	Custom-9-(4)	우선 순위	중
요구사항 명	HP 퍼즐
요구사항 내용	- HP퍼즐이 상쇄되면 유저의 HP가 증가한다. / - 상쇄 된 HP 퍼즐 하나 당 유저의 HP를 10 회복시킨다. (기본 30) / - 유저의 HP가 최대 HP인 경우 HP는 회복 되지 않는다.

요구사항 ID	Custom-9-(5)	우선 순위	중
요구사항 명	MP 퍼즐
요구사항 내용	- MP퍼즐이 상쇄되면 유저의 MP가 증가한다. / - 상쇄 된 MP 퍼즐 하나 당 유저의 MP를 5 회복시킨다. (기본 15) / - 유저의 MP가 최대 MP인 경우 MP는 회복 되지 않는다.

6. 테스트 계획

구 분	내 용
메인 화면	- Start 버튼을 누르면 게임이 정상적으로 실행되는가? / - Exit 버튼을 누르면 게임이 정상적으로 종료 되는가?
게임 화면	- 하단 패널에 퍼즐 패널(가로 6칸, 세로 5칸)이 정상적으로 보여지는가? / - 상단 패널 중앙에 몬스터의 이미지가 정상적으로 출력되어 있는가? / - 상단 패널 중앙에 유저와 몬스터가 공격할 시에 보여지는 효과는 정상적인가? / - 상단 패널 하단에 유저의 HP와 MP 정보가 정상적으로 보여지는가? / - 상단 패널 상단에 층 Level과 Turn 정보, 종료 버튼이 정상적으로 보여지는가? / - Turn 정보는 유저 Turn인지 몬스터 Turn 인지 상황에 맞게 정상적으로 출력되는가? / - 종료 버튼을 누르면 “종료하시겠습니까?” 라는 텍스트와 함께 “예” 또는 “아니오”를 선택할 수 있는 창이 정상적으로 나타나는가? / - 종료 창에서 “예”를 누르면 게임이 정상적으로 종료되는가? / - 종료 창에서 “아니오”를 누르면 게임이 정상적으로 계속되는가?
몬스터	- 몬스터는 하나만 등장하는가? / - 몬스터의 최대 HP는 층 Level에 따라 정상적으로 출력되는가? / - 몬스터의 HP가 0이 되면 다음 층 Level로 이동하는가? / - 몬스터는 유저 방어 Turn에 정상적으로 공격하는가? / - 몬스터는 층 Level에 따라 정상적은 공격력을 갖고 있는가? / - 몬스터가 유저를 공격했을 때, 유저의 HP가 몬스터의 공격력에 맞게 감소하는가?
유저	- 유저의 최대 HP와 MP는 각 층 마다 정상적으로 출력되는가?
Turn (유저 기준)	- 차례에 맞게 유저 Turn과 몬스터 Turn이 실행되는가? / - 공격 Turn의 제한 시간은 10초로 주어지는가? / - 공격 Turn의 제한 시간이 끝나면 방어 Turn으로 넘어가는가? / - 방어 Turn이 끝나면 공격 Turn으로 정상적으로 넘어가는가? / - Turn에 따른 퍼즐 패널의 활성화/비활성화는 정상적으로 이루어지는가? / - 방어 Turn이 끝나면 상단 패널의 Turn 정보는 증가되는가?
퍼즐	- 하단 패널의 퍼즐을 터치하면 퍼즐이 제대로 선택되는가? / - 퍼즐을 선택한 후 가로 또는 세로로 마주한 퍼즐을 선택하면 두 퍼즐이 위치를 바꾸어 이동하는가? / - 선택 된 퍼즐과 가로 또는 세로로 마주한 퍼즐이 아닌 퍼즐을 선택하면 퍼즐이 이동되지 않는가? / - 가로 또는 세로로 같은 종류의 퍼즐이 세 개 이상이면 상쇄되는가? / - 퍼즐이 상쇄 된 위치에 무작위 종류의 퍼즐이 생성되는가? / - 퍼즐은 다섯 가지 종류로 생성 되는가? / - 퍼즐을 상쇄 시켰을 때 다섯 가지 퍼즐이 지닌 속성대로 정상적으로 동작하는가?