K2 Term Project 회의록(12/18)

1. 회의 참가자

0792004 권 순 일	Github ID : 0792004
0792008 김 면 중	Github ID : 0792008
0592048 김 민 기	Github ID : 0592048

2. 회의 일시

2012년 12월 18일 PM 2:40 ~ 2012년 12월 18일 PM 3:00

3. 회의 안건

 - Team2의 도움으로 팀 MD(PA Library) 프로젝트 이용 가능
 - PA Library 사용 가능해 짐에 따라 차 후 해야 할 일 정리
 - 개발 환경 변경

4. 회의 내용
 (1) 조원 별 차후 할 일
    - 이미지 출력이 PA Library를 이용해 가능해졌으므로 퍼즐, 몬스터, 배경 등의 이미지 자료 정리 : 김면중
    - 팀 MD와 Team2의 소스를 Reading하는 것을 통하여 PA Library 사용법을 익히고, 이전에 구현 된 퍼즐 알고리즘을 하단 화면에 구현 된 이미지에 적용할 수 있도록 분석 및 프로젝트 병합 작업 : 권순일
    - 팀 MD와 Team2의 소스를 Reading하는 것을 통하여 PA Library 사용법을 익히고, 위 화면에 나타날 정보들(층 Level, 턴 수, 턴 차례)을 구현

 (2) 개발 환경 변경
     - PA Library를 사용하기 더 용이하도록 개발 환경을 리눅스 → 윈도우로 변경