K2 Term Project 회의록(12/6)

1. 회의 참가자

0792004 권 순 일	github ID : 0792004
0792008 김 면 중	github ID : 0792008
0592048 김 민 기	github ID : 0592048

2. 회의 일시

2012년 12월 6일 PM 2:00 ~ PM 3:30

3. 회의 안건

 - 역할 분담
 - 요구사항 분석 및 수정
 - 차후 진행 계획 회의

4. 회의 내용
 (1) 역할 분담
    - 조원 전체가 해야할 일
소스 리딩 및 분석
PA library(이미지 출력)에 관한 조사 필요
    - 소스 리딩 및 분석이 끝난 후
조원 전체 : 구현 가능한 기능 요구사항 수정
권순일, 김민기 : 이미지 및 사운드 자료 수집
김면중 : 희의록 및 보고서 추가 내용 문서 작성
조원 전체 : 요구사항에 따른 기능 추가 소스 작성

(2) 요구사항 분석 및 수정 내용
    - 개발 시간 대비 요구사항이 너무 많음
MD 소스를 분석 해 가며 구현 가능한 기능을 나열하여 요구사항의 수정이	필요 → 많은 스테이지 레벨 수정, 퍼즐 개수 수정 등

(3) 차후 진행 계획 회의
   - 다음 주 중 MD 팀의 조원을 만나서 소스 리딩 및 소스 분석 예정
   - 다음 주 중 상단 및 하단 패널에 필요한 이미지 수집 후 출력 예정