K2 Term Project 회의록(12/6)

1. 회의 참가자

0792004 권 순 일	Github ID : 0792004
0792008 김 면 중	Github ID : 0792008
0592048 김 민 기	Gihub ID : 0592048

2. 회의 일시

2012년 12월 6일 PM 2:30 ~ 2012년 12월 6일 PM 3:00

3. 회의 안건

 - 조원 역할 분담
 - 요구 사항 분석 및 수정
 - 차후 진행 계획 회의

4. 회의 내용
 (1) 조원 역할 분담
    - 조원 모두는 팀 MD의 소스 리딩 및 분석과 PA Library(이미지 출력)에 관한	조사 필요
    - 소스 리딩 및 분석이 끝난 후
        김면중 : 회의록 및 보고서 추가 내용 문서 작성 & 이미지 자료 수집
        김민기 : PA Library에 관한 모자란 자료 조사
        권순일 : 구현 가능한 기능 요구사항 수정 & 수정 요구사항에 따른 기능 추	가 소스 작성

(2) 요구사항 분석 및 수정
    - 정해진 개발 시간 대비 요구사항이 너무 많음
    - 스테이지 레벨 및 화면 출력 요소 등의 몇가지 기능을 삭제 및 수정 예정

(3) 차후 진행 계획
    - 다음 주 중 MD 팀의 조원을 만나서 소스 리딩 및 소스 분석에 도움을 구할 예	정
    - 상단 및 하단 패널에 필요한 이미지들 다음 주 중으로 출력 예